ỦY BAN NHÂN DÂN	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

XÃ TỊNH ẤN TÂY	Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số:     /UBND	    Tịnh Ấn Tây, ngày  08 tháng 05 năm 2024

Về việc bão lãnh bảo hành quyết toán công trình Nâng cấp tuyến đường BTXM ngõ Bà Đình - Sân kho

Kính gửi:   - Phòng giao dịch số 17 - KBNN khu vực XII.

Công trình Nâng cấp tuyến đường BTXM ngõ Bà Đình - Sân kho được phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật số 210/QĐ-UBND ngày 16/12/2023 của UBND xã Tịnh Ấn Tây. Tổng dự toán được duyệt: 510.000.000 đồng.

Theo Hợp đồng thi công số 05/2024/QĐ-UBND ngày 28/06/2024 giữa UBND xã Tịnh Ấn Tây và Công ty TNHH MTV Tây Ấn về việc thi công xây lắp công trình là với giá nhận thầu 423.082.000 đồng (Bốn trăm hai mươi ba triệu không trăm tám mươi hai đồng)

Công trình được khởi công xây dựng ngày 28/06/2024 và được nghiệm thu hoàn thành để đưa vào sử dụng theo Biên bản ngày 10/09/2024 và đã quyết toán dự án hoàn thành công trình tại Quyết định số 177/QĐ-UBND ngày 27/09/2024. Tổng giá trị quyết toán 480.789.187 đồng. (Trong đó: Chi phí xây dựng + Hạng mục chung: 415.389.000 đồng). Đã thanh toán cho đơn vị thi công 361.000.000 đồng, còn nợ 54.389.000 đồng. Đến nay đã bố trí vốn trả nợ quyết toán, chủ đầu tư thanh toán số tiền còn nợ cho đơn vị thi công và có thư bảo lãnh bảo hành từ ngày                06/05/2025 đến 10/09/2025. Từ ngày nghiệm thu 10/09/2024 đến ngày 05/05/2025 Công ty TNHH MTV Tây Ấn đã hoàn tất nghĩa vụ bảo hành nên không làm thư bảo lãnh bảo hành quyết toán công trình trong thời gian trên.

UBND xã Tịnh Ấn Tây xin trình bày với KBNN Quảng Ngãi để tạo điều kiện thanh toán cho đơn vị thi công.

Nơi nhân: 	CHỦ TỊCH

- Như trên

- Lưu VT

Phan Khánh Lâm